Общество с ограниченной ответственностью

«Радуга-дуга»

БИЗНЕС – ПЛАН

ЭКО-ПАРК НА СОПКЕ МИШЕННАЯ

В ГОР. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

Назначение:

Получение статуса масштабного инвестиционного проекта

г. Петропавловск-Камчатский

2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1.	РЕЗЮМЕ	3

Раздел 2. 	ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА	5

Раздел 3. 	СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА	7

3.1.	Концепция деятельности	7

3.2.	Инвестиционная фаза	15

Раздел 4. 	ОРГАНИЗАЦИОННЙ ПЛАН.	17

4.1.	Организационно-правовая форма реализации проекта	17

4.2.	Персонал и штатное расписание	17

Раздел 5. 	МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА	17

Раздел 6. 	ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	19

6.1.	Условия и допущения, принятые в проекте	19

6.2.	Налоговое окружение по проекту	20

6.3.	Формирование валового дохода по проекту	20

6.4.	Расчет затрат	23

6.5.	Расчет величины выручки и затрат	26

6.6.	Потребность в оборотных средствах	26

6.7.	Инвестиционные затраты	26

6.8.	Расчет прибылей, убытков и денежных потоков	26

6.9.	Источники, формы и условия финансирования	27

6.10.	Оценка экономической эффективности проекта	27

Раздел 7. 	ОЦЕНКА РИСКОВ	28

7.1.	Анализ чувствительности проекта	28

7.2.	Оценка проектных рисков	29

Приложение к бизнес-плану:	32

Приложение №1.	План-график инвестиций по проекту	32

Приложение №2.	Расчет величины выручки	33

Приложение №3. Расчет величины затрат	35

Приложение №4. Потребность в чистом оборотном капитале	38

Приложение №5. Инвестиционные затраты и вложения собственных средств	39

Приложение №6. Отчет о прибылях и убытках	41

Приложение №7. График привлечения финансирования	43

Приложение №8. Коэффициенты финансовой оценки	45

Приложение №9. Прогнозируемый балансовый отчет	46

Раздел 1.	РЕЗЮМЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-дуга» (далее Инициатор проекта) предлагает на рассмотрение проект «Эко-парк на сопке Мишенная в г. Петропавловск-Камчатский». Суть проекта состоит в оснащении живописной территории оборудованием (без нарушения природного ландшафта) с целью оказания широкого спектра туристических услуг и досуга жителей Камчатского края и туристов, посещающих Камчатский полуостров, в т.ч.:

- аренда гриль-домиков;

- кафетерий с видом на Авачинскую бухту и на вулканы;

- горные качели;

- зип-лайн центр;

- аренда жилых модулей (гостевые беседки);

- круглогодичные трассы для тюбинга;

- детские подъемники;

- эко-тропа протяженностью более 200м;

- живописные смотровые площадки.

Все услуги будут предоставляться обособленно и независимо друг от друга.

В процессе реализации проекта Инициатором планируется строительство здания кафетерия, закуп материалов и соответствующего оборудования, оформление прав на земельный участок, необходимый для установки парковой зоны, найм и обучение персонала с целью оказания услуг в соответствии с законодательством РФ в сочетании с высоким уровнем сервиса. Подробное описание этапов осуществления проекта и календарный план-график представлен в подразделе 3.3. «Инвестиционная фаза» настоящего Бизнес-плана.

Уникальной особенностью настоящего проекта является его экологическая направленность. Технологии и процессы установки гриль-беседок, укладки пешеходных дорожек запланированы с использованием экологически чистых натуральных материалов, не требуют дополнительного вмешательства в ландшафт рассматриваемой территории и проведения существенных земельных работ, что позволит сохранить тот уровень самобытности и природной красоты Камчатской природы, как он представлен в настоящее время.

Общая стоимость проекта (инвестиций) составляет – 73 123,17 тыс. руб.

Общее количество штатных единиц (сотрудников), создаваемых в рамках проекта – 21 человек.

В рамках осуществления проекта ООО «Радуга-дуга» планирует ведение деятельности по ОКВЭД:

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

93.29.1 	Деятельность парков отдыха и пляжей

93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

До реализации проекта ООО «Радуга-дуга» деятельности не осуществляло.

Организационно правовая форм реализации проекта – Общество с ограниченной ответственностью. Подробная информация об Инициаторе проекта изложена в разделе 2 «Инициатор проекта» настоящего Бизнес-плана.

Суть проекта:

Цель проекта: создание парковой зоны для организации досуга жителей Камчатского полуострова и приезжих туристов.

Тип проекта: коммерческий проект с социальной составляющей.

Способ достижение цели: строительство здания кафетерия, приобретение и установка комплексов гриль-домиков, комплекса горных качелей, верёвочного парка и детских игровых комплексов, а также прочего соответствующего оборудования, оформление прав собственности на земельный участок, найм и обучение персонала.

Общая стоимость проекта: 73 123,17 тыс. рублей. Подробный расчет стоимости проекта и график его финансирования изложен в подразделе 3.3. «Инвестиционная фаза» настоящего Бизнес-плана.

Основные конкурентные преимущества:

- отсутствие схожих оснащенных парковых зон в г. Петропавловск-Камчатский и на территории Камчатского края в целом;

- социальная направленность проекта;

- доступная цена реализации услуг;

- наличие детского игрового комплекса (бесплатно), предусмотренного проектом;

- ориентация на качественный и безопасный сервис.

Срок реализации проекта:

Инвестиционная фаза: декабрь 2019 – июнь 2025 года. Данная фаза включает в себя получение статуса резидента Свободного порта Владивосток, оформление прав на земельный участок, финансирование строительства здания кафетерия и приобретения комплексов гриль-домиков, качелей, веревочного парка и соответствующего оборудования, строительно-монтажных работы, обучение и найм персонала. Главным этапом инвестиционной фазы является получение статуса Масштабного инвестиционного проекта Камчатского края.

Эксплуатационная фаза: июль 2025 года – бессрочно. Запуск проекта запланирован несколькими этапами, начиная с июня 2023г. по июнь 2025г.

Ликвидационная фаза – не предусмотрена.

Схема финансирования проекта: предполагается финансирование проекта за счет собственных средств учредителя, поддержки партнерских предприятий (ИП Яценко А.В., ООО «Солод Ди») с возможным привлечением сторонних инвесторов: Фонд поддержки предпринимательства камчатского края, в январе 2021 года привлечено 3 млн. руб. сроком на 2 года под 4,5% годовых, в июне 2022г. привлечено 3,2 млн. руб. сроком на 3 года под 8% годовых), а также поддержки Краевого бюджета Камчатского края (в июле 2022г. Получена субсидия в размере 3,03 млн. руб.

План-График инвестиций поквартально и по годам представлен в Приложении 1 к настоящему Бизнес-плану.

Планируемые финансовые показатели проекта представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Простой срок окупаемости, лет | 7,2 |
| 2 | Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 18,9% |
| 3 | Ставка дисконтирования, % годовых | 15% |
| 4 | Срок прогнозирования с момента первоначальных инвестиций (1 кв. 20), лет | 10 (40 кварталов) |
| 5 | Чистая текущая стоимость проекта (NPV), тыс. руб. | 7 680,95 |
| 6 | Дисконтированный срок окупаемости, лет | 9,6 |
| 7 | Минимальное положительное значение Ebitda за 4 квартала на эксплуатационной фазе, тыс. руб. | 1 517,0 |
| 8 | Среднее значение Ebitda за 4 квартала на эксплуатационной фазе, тыс. руб. | 19 252,0 |
| 9 | Среднее Debt/Ebitda на эксплуатационной фазе | 2,62 |
| 10 | Минимальный DSCR за период погашения финансовых обязательств | 1,60 |
| 11 | Общая сумма налогов (региональный бюджет), тыс. руб. | 7 283,43 |
| 12 | Общая сумма налогов (федеральный бюджет), тыс. руб. | 2 858,44 |
| 13 | Общая сумма отчислений во внебюджетные фонды, тыс. руб. | 2 760,81 |
| 14 | Размер инвестиций на одно рабочее место, тыс. руб. | 3 482,05 |
| 15 | Производительность труда на 1 сотрудника, тыс. руб. | 5,15 |

Результаты анализа чувствительности проекта: Проведенный анализ проекта показал, что проект показывает наличие существенного запаса прочности к неблагоприятным изменениям цены, прямых материальных и постоянных накладных расходов (более подробно изложено в подразделе 7.1 «Анализ чувствительности» настоящего Бизнес-плана).

Оценка рисков проекта: Совокупная оценка рисков – низкий/средний (детальный анализ приведен в соответствующем подразделе 8.2. «Оценка рисков проекта» настоящего Бизнес-плана).  Основные препятствия, способные помещать реализации проекта:

- форс-мажорные обстоятельства (вероятность возникновения низкая);

- изменение политической и социальной обстановки (вероятность негативного влияния низкая).

Раздел 2. 	ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Инициатором проекта является Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-дуга» (далее Инициатор проекта).

Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-дуга» зарегистрировано 31 октября 2019 года Инспекцией Федеральной службы по г. Петропавловску-Камчатскому.

Основные реквизиты: ИНН 4101190450, ОГРН 1194101005383, КПП 410101001.

e-mail: raduga-duga-41@mail.ru

Основные сведения об инициаторе проекта представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| --- | --- |
| Наименование | «Радуга-дуга» |
| Статус | Действующее |
| ИНН | 4101190450 |
| Дата постановки на налоговый учет | 31 октября 2019 года |
| Место постановки на налоговый учет | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому |
| Местонахождение (место государственной регистрации) – юридический адрес | 683002, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. В. Кручины, д. 10/6, кв. 50 |
| Почтовый адрес | 683002, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. В. Кручины, д. 10/6, кв. 50 |
| Сведения об Уставном капитале | УК Общества: 100 000 рублей: 50% - Головачко Владимир Ильич (ИНН 410101046305) 50% - Небесная Янна Владимировна (ИНН 410123085668) |
| Единоличный исполнительный орган | Директор: Головачко Владимир Ильич (в должности с момента регистрации предприятия) Тел: 8-924-890-2007 |
| Сведения о видах экономической деятельности | Основной вид деятельности: (49.31.25) Перевозка пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и подъемниками, являющимися частью городской или пригородной транспортной системы Дополнительные виды деятельности: (33.17) Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования (55.10) Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (55.20) Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания (56.10.1) Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (56.10.21) Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос (56.10.23) Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого (68.20.2) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (93.29.1) Деятельность парков отдыха и пляжей (93.29.9) Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |

Статус Резидента СПВ Владивосток ООО Радуга-дуга получило 25.02.2020 года в рамках реализации инвестиционного проекта «Эко-парк на сопке Мишенная в г. Петропавловск-Камчатский».

Раздел 3. 	СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

  - Концепция деятельности

Выбор места для установки парковой зоны обусловлен спецификой месторасположения.  Сопка (гора) Мишенная является одной из наиболее высоких сопок в черте города Петропавловска-Камчатского и по праву обрела популярность среди жителей Камчатского края, как место для проведения прогулок и пикников. Кроме того, место является привлекательным для посещения как русскими, так и иностранными туристами.

Вершина сопки считается одной из лучших смотровых площадок в городе. При хорошей погоде открываются замечательные виды с вершины на город, порт, пляж, Авачинскую бухту и на дельту реки Авача.

В настоящий момент подняться на сопку можно пешком через жилые районы или на автомобиле от автобусной остановки «5-го километра».

Для реализации проекта Инициатором уже были осуществлены необходимые мероприятия по оформлению аренду двух земельных участков:

- Земельный участок площадью 3001 кв.м., кадастровый номер: 41:01:0010117:11357, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина (Арендодатель – Небесная Я.В., Договор аренды 1-ЗУ/2020).

- Земельный участок площадью 0,8798 га, кадастровый 41:01:0010117:12000, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский городской округ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов (Арендодатель – Администрация ПКГО в лице Управления имущественных и земельных отношений администрации ПКГО, Договор аренды земельного участка №99/21 от 03.08.2021г., срок аренды – до 01.01.2030г.)

Также для реализации проекта необходимо выделение земельного участка в кадастровом квартале 41:01:0010117 площадью не менее 25 774 кв.м. в соответствии со Схемой границ земельного участка, представленной ниже.

Расположение проекта именно на всех 3-х заявленных участках позволит создать необходимую атмосферу парка и обеспечить посетителей качественный и комфортным комплексом услуг.

Координаты земельного участка, планируемого в качестве функционально обеспечивающего реализацию проекта, представлены на Рисунке 1.

Рисунок 1

Данный земельный участок заселен кустарником, что облегчает и делает затраты на расчистку территории минимальными (на обустройство территории и электроосвещения проектом предусмотрено 1 000,00 тыс. руб.).

Общая территориальная комплексность Эко-парка представлена на рисунке ниже:

Финский гриль домик является наиболее популярным сооружением в нашей стране благодаря тому, что здесь схожий с Финляндией климат. Поэтому эксплуатация подобных сооружений довольно комфортна, а строительство не требует большой суммы затрат. Финский домик беседка позволяет проводить вылазки на природу даже в условиях суровой зимы.

Правильно спроектированная и построенная беседка гриль домик позволит реализовать все мечты о комфортном загородном отдыхе в любое время года.

Благодаря тому, что беседка представляет собой закрытое помещение, да еще и снабжена печкой, одновременно служащей и для приготовления пищи, и для отопления, ею можно пользоваться как летом, так и зимой.

В финских беседках обязательно присутствует печь-барбекю, для которой делается специальный фундамент из бетонной стяжки и сконструированных определенным образом и уложенных на нее деревянных элементов. Крыша хорошо утепляется специальным материалом с защитной гидроизоляционной пленкой, а для кровли используется мягкая черепица либо маты из соломы или камыша. Финские беседки имеют большие окна, которые делают конструкцию более легкой и воздушной, а также открывают для находящихся внутри людей прекрасную панораму, что является несомненным преимуществом для рассматриваемого проекта, учитывая его месторасположение на сопке Мишенной с прекрасным видом на Авачинскую бухту.

Возможность установки гриль-домика на металлических сваях делает его уникальным для использования на рассматриваемой территории, так как не требуется проведения работ по выравниванию поверхности.

Беседка собирается из экологически-чистых материалов, обрабатывается высококачественными и приспособленными к Российскому климату составами (пропитками). Из преимуществ данного вида строений можно отметить:

- Трехслойные утепленные стены 60 мм

- Обвязка из бруса 150х150 + лаговая система

- Пропитка изнутри и снаружи грунтом

- Кашпо декоративное под окнами

- Декоративные дверные ручки

- Выдвижные ящики- рундуки

- Карнизы для штор

- Замок врезной

- Откидные столешницы для гриля

- Подставка под гриль, цепи для подвеса вытяжного купола гриля

Вид изнутри представлен на Рисунке 3.

Рисунок 3

Гриль-беседка будет оснащена грилем финского производства, представленного на Рисунке 4.

Для создания уюта и комфорта дополнительно будет приобретено текстильное оснащение беседки (покрывала, подушки, занавески и т.п.).

В рамках проекта планируется приобретение следующих видов беседок:

- гриль-беседки на 8 человек в количестве 8 штук;

- гриль-беседки на 15 человек в количестве 4 штук.

При этом в рамках проекта выполнен поэтапный вариант финансирования, а именно:

- в 2020 году было приобретено и 8 беседок для сдачи в аренду;

- в 2021 году дополнительно приобретены 4 большие гриль-беседки.

Проектом предусмотрено размещению жилых гостевых беседок с панорамными окнами (6 штук). Реализация данного комплекса также запланирована поэтапно:

- 2 гостевые беседки в 2023 году;

- 4 гостевые беседки в 2024 году.

Помимо вышеуказанных приобретаемых сборно-разборных конструктивных элементов проекта собственником бизнеса планируется строительство здания кафетерия общей площадью 80 кв.м. и соответствующее ее оснащение для обслуживания гостей парковой зоны. Планируемая вместимость кафетерия составляет 40 посадочных мест.

График работы кафетерия запланирован с 12 дня до 12 ночи. Гостям парка будет предложен следующий ассортимент:

- горячие напитки (чай/кофе);

- прохладительные напитки;

- различные снеки и закуски;

- хлебобулочная продукция;

- шашлыки;

- легкие закуски.

Здание кафетерия будет оснащено соответствующим оборудованием, в т.ч. торговыми витринами и прилавками, кассовым оборудованием, столами и лавками (стульями), септиками и т.п.

С целью организации услуг более высокого качества Инициатором проекта предусмотрен Дополнительный комплекс услуг:

- приобретение комплекса горных качелей по аналогии с «Роза Хутор». Данный комплекс повысит туристическую привлекательность не только региона, но и города Петропавловск-Камчатский. Красивейшие виды на Авачинскую бухту, Вилючинский вулкан и даже частично «Домашние» вулканы не оставит равнодушным ни одного посетителя. Горные качели - возможность испытать чувство невесомости и восторг во время полета над пропастью.

- приобретение и установка веревочного парка. Веревочный парк или как их еще называют тайпарк или канатный парк — это комплекс с аттракционами, которые находятся на высоте более двух-трех метров над землей. Каждый участник может почувствовать себя настоящим скалолазом, альпинистом или просто ловким человеком

- организация и установка Зип-лайн центра: спуска с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки.

- территориальная расположенность не может не использоваться для спуска с горы, а для круглогодичной возможности предусмотрено строительство тюбинг-трасс (2 шт), для спуска по которой самые маленькие посетители парка смогут воспользоваться специализированным подъемником (2 шт). Реализация данного комплекса также предусмотрена в 2 этапа в середине и в конце 2024г.;

- в качестве дополнительных услуг планируется реализация древесного угля, жидкости для розжига и пр. сопутствующих материалов (доходы от данного вида деятельности не учтены в финансовой модели в рамках пессимистического подхода, а расходы отражены по статье «постоянные накладные расходы»).

Для расчистки территории в зимнее время проектом приобретен снегоуборщик (снегоочистителя) стоимостью 676,32 тыс. руб. (4 кв. 2020 года, капитальные вложения), представленного на Рисунке 6.

Рисунок 6

Общая схема организации Эко-парка представлена на рисунке ниже.

Все вышеперечисленные услуги будут предоставляться независимо друг от друга, т.е. для проката на качелях / зип-лайне и т.п. не будет требоваться аренда гриль-беседок или гостевых беседок, можно будет просто посетить парк и воспользоваться предлагаемыми развлечениями.

  - Инвестиционная фаза

Период инвестиционной фазы проекта запланирован с декабря 2019 года по июнь 2025 года. На данный период запланированы следующие мероприятия (этапы):

- получение статуса Резидента Свободного Порта Владивосток;

- согласование и оформление в собственность / аренду прав на земельный участок, указанный в подразделе 3.2. «Концепция проекта» настоящего Бизнес-плана;

- получение соответствующих договоренности и проведение работ по электрификации и водоснабжению;

- проведение предпроектных изыскательных работ для строительства здания кафетерия (объект капитальных вложений);

- разработка и утверждение проектно-сметной документации для строительства здания кафетерия (объект капитальных вложений);

- получение статуса масштабного инвестиционного проекта Камчатского края;

- получение разрешения на строительство здания кафетерия (объект капитальных вложений);

- проведение строительно-монтажных работ и закуп соответствующего оборудования для здания кафетерия (объект капитальных вложений);

- ввод в эксплуатацию здания кафетерия (объект капитальных вложений);

- приобретение материалов и оборудования для строительства гриль-беседок, биотуалетов;

- доставка материалов и оборудования на территорию Камчатского края и установка гриль-беседок;

- закуп и установка горных качель, веревочного парка, детских подъемников и тюбинг-трасс;

- обустройство прилегающей территории и возведение эко-тропы;

Календарный план реализации проекта (дорожная карта) представлены ниже:

Стоимость проекта в разрезе объектов представлена ниже:

Раздел 4. 	ОРГАНИЗАЦИОННЙ ПЛАН.

  - Организационно-правовая форма реализации проекта

Проект реализуется на базе Общества с ограниченной ответственностью «Радуга-дуга». Изменения организационно-правовой формы не планируется.

Подобная информация об инициаторе проекта представлена в разделе 2 «Инициатор проекта» настоящего Бизнес-плана.

  - Персонал и штатное расписание

Штатным расписанием по проекту на период до ввода в эксплуатация первого этапа проекта предусмотрено введение 1-ой штатной единицы – директора.  Основной штат сотрудников будет набран по мере запуска 1-го этапа реализации проекта (Таблица 5).

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Кол-во , чел | Величина базового оклада на 1 чел тыс.руб/мес | Величина северного коэф. на 1 чел тыс.руб/мес | Величина районного коэф. на 1 чел тыс.руб/мес | Величина зарплаты на 1 чел тыс.руб/мес | Величина зарплаты тыс.руб/мес | Величина зарплаты тыс.руб/кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат управления, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 165,00 | 495,00 |
| 1.1 | Директор | 1 | 29,17 | 17,50 | 23,33 | 70,00 | 70,00 | 210,00 |
| 1.2. | Бухгалтер | 1 | 20,83 | 12,50 | 16,67 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 1.3. | Заведующий хозяйством | 1 | 18,75 | 11,25 | 15,00 | 45,00 | 45,00 | 135,00 |
| 2 | Основной производственный персонал, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 710,00 | 2 130,00 |
| 2.1 | Администратор | 2 | 18,75 | 11,25 | 15,00 | 45,00 | 90,00 | 270,00 |
| 2.2 | Уборщица | 4 | 12,50 | 7,50 | 10,00 | 30,00 | 120,00 | 360,00 |
| 2.3. | Дворник | 2 | 12,50 | 7,50 | 10,00 | 30,00 | 60,00 | 180,00 |
| 2.4. | Персонал кафететрия | 4 | 20,83 | 12,50 | 16,67 | 50,00 | 200,00 | 600,00 |
| 2.5. | Персонал обслуживания доп услуг | 6 | 16,67 | 10,00 | 13,33 | 40,00 | 240,00 | 720,00 |
| Итого затраты на персонал за период |  |  |  |  |  |  | 875,00 | 2 625,00 |
| Итого затраты на персонал в год |  |  |  |  |  |  |  | 10 500,00 |

Раздел 5. 	МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА

На территории Камчатского края присутствуют разнообразные предложения по организации досуга на природе как жителей полуострова, так и приезжих туристов. Однако отсутствуют аналогичные реализованные проекты по оснащению Эко-парка. Большинство предложений представлено сдачей в аренду жилых домов за пределами города, при этом цена за такие услуги находится в широком диапазоне от 10 000 тыс. руб. в сутки. Возможность почасовой аренды отсутствует. Таким образом проект является уникальным по своей концепции для Камчатского края.

Согласно Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» за 2018 год значение показателей (индикаторов) посещаемости Камчатского края туристами увеличились. Подробнее информация представлена в Таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Отклонение 2018/2017 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | чел | 137 475 | 128 670 | 139 345 | + 1,4% |
| 2 | Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | чел | 10 737 | 14 297 | 12 575 | + 17,12% |
| 3 | Всего | чел | 148 212 | 142 967 | 151 920 | + 2,5% |

Росту вышеуказанных показателей (индикаторов) способствовала реализация программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» с целью создания и развития туристской инфраструктуры в Камчатском крае, в рамках которой были осуществлены следующие мероприятия:

- предоставлены субсидии муниципальным образованиям для обустройства аллеи «Интернациональный космос» (Вулканное городское поселение), оснащения этно-культурного центра «Мэнэдек» (Авангайское сельское поселение), ремонта асфальтобетонного покрытия в районе расположения архитектурной формы «Медведи» (г. Елизово), капитального ремонта «Острожной стены» (село Мильково).

- оборудован визит-центр в научно-познавательном интерактивном музее «Вулканариум»;

- реализован проект по функционированию туристского-визит центра на Халактырском пляже.

Кроме того, благодаря усилиям частных инвесторов в 2018 году:

- создано 14 объектов размещения туристов (гостиницы, гостевые дома, хостелы и т.п.);

- открыто 4 пункта общественного питания (кафе/рестораны);

- открыты для посещения туристов питомник ездовых собак «Эски» и этническая деревня «Амнэл».

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края принимает активное участие в продвижении Камчатского края, как туристского объекта, принимая участие в международных выставочных мероприятиях и форумах.

В рамках реализации программы в 2019 году проведены/запланированы следующие мероприятия:

- предоставление субсидий на ремонт объектов туристской инфраструктуры в Тигильском районе;

- участие в международных выставках и форумах (MITТ, JATA, Интурмаркет и т.п.);

- проведение краевых мероприятий и фестивалей («День вулкана», «Сохраним лососей ВМЕСТЕ» и т.п.);

- проведение курсов повышения квалификации проводников;

- проведение социальных туров.

Несомненным лидером по посещаемости туристами в мероприятиях, проводимых в Камчатском крае, является «Беренгия» - традиционная Камчатская гонка на собачьих упряжках (проводится с 1990 года). Участие в данном соревновании принимают как российские каюры, так и иностранные граждане. Традиционно «Беренгия» проводится в конце февраля – начало марта, поэтому в этот период наблюдается наплыв туристов со всех концов света.

График планируемых часов аренды представлен на Рисунке 7 (тыс. чел.).

Рисунок 7

В рамках проекта планируется проведение рекламной акции в составе рекламе в СМИ и через популярные социальные сети. Расходы на проведение данных мероприятий входят в состав постоянных накладных расходов.

Раздел 6. 	ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

  - Условия и допущения, принятые в проекте

Основные условия и допущения, принятые для расчета:

- Расчет осуществлялся с помощью программного комплекса «Альт-Инвест Прим».

- Расчет выполнялся в постоянных ценах без учета инфляции.

- Прогнозируемый период – 10 лет с момента осуществления первоначальных инвестиций (1 кв. 20г. – 4 кв. 29г).

- Рассматриваемый период – 1 кв. (всего 40 периодов).

- Используемая валюта – рубли (расчет производился в тыс. руб.).

- В базовый расчет закладывался пессимистический вариант оказания услуг с учетом загруженности в будние и выходные дни, а также сезонности спроса на данный вид услуг.

- Предусмотрен постепенный выход на проектную мощность.

- Базовая финансовая модель построена с учетом проекта, текущая деятельность отсутствует.

- Ставка дисконтирования принята на уровне среднерыночной процентной ставки по инвестиционным кредитам для юридических лиц (стоимость заемных средств);

- Погашение действующих займов запланировано на основании закрепленных графиков погашения;

- Погашение займа учредителя/инвестора запланировано по индивидуальному графику с учетом ежеквартального коэффициента покрытия долга (DSCR) не менее 1,4.

  - Налоговое окружение по проекту

ООО «Радуга-дуга» на дату составления настоящего Бизнес-плана является плательщиком Общей системы налогообложения. В дальнейшем планируется переход на упрощенную систему налогообложения. Прогнозные денежные потоки и показатели соответствуют всем требованиям Российского законодательства для перехода на указанную систему.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, а также намерения Инициатора проекта в получении статуса Резидента Свободного порта Владивосток, налоговые ставки в финансовой модели запланированы следующим образом (Таблица 7).

Таблица 7

| № п/п | Наименование налогов | Ставка налога (сумма налога) по 4 кв. 2024г. | Ставка налога (сумма налога) начиная с 1 кв. 2025г | Налогооблагаемая база | Период начисления (дней) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПФР | 6% | 6% | ФОТ | Согласно схемы выплаты заработной платы для различных групп персонала |
| 2 | ФСС | 1,5% | 1,5% |  |  |
| 3 | ФФОМС | 0,1% | 0,15 |  |  |
| 5 | Налог на прибыль | 0% | 12,00% | Разница между доходами и расходами | 90 |
| 6 | Налог на имущество организаций | 0% | 0,35% | Среднегодовая стоимость имущества | 365 |

Согласно законодательству РФ, распределение налоговых отчислений запланировано следующим образом

| № п/п | Наименование налога | Налоговая ставка | Распределение по бюджетам* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | бюджет Камчатского края | бюджет ПКГО |
| 1 | Налог на прибыль | 5% в течение первых 5-ти лет 12% в течение последующих 5-ти лет | 2% | 10% | х |
| 2 | Налог на имущество организаций | 0,50% | х | 0,50% | х |

  - Формирование валового дохода по проекту

В рамках настоящего Бизнес-плана доходная часть рассмотрена на базе следующих видов услуг:

- сдача в аренду гриль-беседок, единицей реализации услуги при этом является один час аренды;

- деятельность кафетерия, единицей реализации при этом является средний чек.

- сдача в аренду гостевых беседок, единицей реализации являются 1 сутки;

- организация дополнительного досуга: горные качели, подъем на тюбинг трассу, зип-лайн центр, единицей продукции является 1 прокат / подъем.

Сдача в аренду гриль-беседок.

Учитывая, что цена сдачи в аренду гриль-беседки на 6 человек и гриль-беседки на 8 человек разнится, для использования в финансовой модели была рассчитана средневзвешенная стоимость (цена реализации) одного часа аренды (Таблица 11).

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена часа аренды домика на 8 человек, тыс. руб./час | 1,2 |
| 2 | Цена часа аренды домика на 15 человек, тыс. руб./час | 1,4 |
| 3 | Кол-во домиков на 8 чел, шт | 9 |
| 4 | Кол-во домиков на 15 чел, шт | 5 |
|  | Средневзвешенная стоимость часа аренды, тыс. руб. | 1,4 |

В качестве максимальной проектной мощности заложены часы аренды с учетом скидки на недозагрузку в будние и выходные дни. Подробный расчет максимальной мощности проекта представлен в Таблице ниже.

| № п/п | Наименование показателя | 1 кв. года | 2 кв. года | 3 кв. года | 4 кв. года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На один гриль-домик: |  |  |  |  |
| 1 | Кол-во рабочих часов в день, час | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | Скидка на недозагруз в будние дния | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 3 | Скидка на недозагруз в выходные дни | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 4 | Кол-во часов аренды в будний день, часов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Кол-во часов аренды в выходной день, часов | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6 | Кол-во будних дней в период, дней | 58 | 58 | 66 | 65 |
| 7 | Кол-во выходных дней в период, дней | 32 | 32 | 26 | 27 |
| 8 | Кол-во часов аренды в будние дни за период, часов | 232 | 232 | 264 | 260 |
| 9 | Кол-во часов аренды в выходные дни за период, часов | 352 | 352 | 286 | 297 |
| 10 | Общее количества часов аренды за период, часов | 584 | 584 | 550 | 557 |
| 11 | Стоимость одного часа аренды, тыс. руб. | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 12 | Доход с одного гриль-домика за период, тыс. руб. | 739,73 | 739,73 | 696,67 | 705,53 |

Таким образом, учитывая соотношение будних и выходных дней в году, максимальная мощность проекта по сдаче в аренду гриль-домиков составит 27 300 часов аренды в год. При этом стоит учесть, что для построения модели применен пессимистический вариант прогноза, т.е. большой размер скидки на недозагрузку:

- в будние дни – 70%;

- в выходные дни –20%.

Деятельность кафетерия.

В качестве единица оказываемой услуги принят средний чек стоимостью 1000 руб.

Для расчета плановых показателей учтены также скидки на недозагруз в будние и выходные дни (аналогично указанному выше виду дохода по проекту).

|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вместимость кафетерия, чел | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Кол-во рабочих часов в день | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Кол-во будних дней в период, дней | 58 | 58 | 66 | 65 |
| Кол-во выходных дней в период, дней | 32 | 32 | 26 | 27 |
| Скидка на недозагруз в будние дни,% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Скидка на недозагруз в выходные дни,% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Кол-во чеков в будний день | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Кол-во чеков в выходной день | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Общее кол-во чеков за период, шт | 516 | 516 | 487,2 | 493,2 |
| Стоимость среднего чека, руб | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Доход за период, тыс. руб. | 516 | 516 | 487,2 | 493,2 |
| Постепенный выход на проеткную мощность,% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Кол-во чеков с учетом графика освоения производства, шт | 464,4 | 464,4 | 438,48 | 443,88 |
| Стоимость среднего чека, руб. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Доход за период, тыс. руб. | 464,40 | 464,40 | 438,48 | 443,88 |
| График производства относительно среднеквартального значения от максимальной мощности | 92% | 92% | 87% | 88% |

Деятельность гостевых беседок

Логика выстраивания доходной части идентична аренде гриль-домиков, за исключении ем формирования базовой единицы услуг. В случае аренды гостевых беседок единицей услуг являются 1 сутки

| № п/п | Наименование показателя | 1 кв. года | 2 кв. года | 3 кв. года | 4 кв. года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На одну гостевую беседку |  |  |  |  |
| 1 | Скидка на недозагруз в будние дния | 70% | 70% | 70% | 70% |
| 2 | Скидка на недозагруз в выходные дни | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 3 | Кол-во будних дней в период, дней | 58 | 58 | 66 | 65 |
| 4 | Кол-во выходных дней в период, дней | 32 | 32 | 26 | 27 |
| 5 | Стоимость аренды в 1 сутки | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Доход с одной беседки за период | 215 | 215 | 203 | 205,5 |
| 7 | Общий доход за период | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 218,00 | 1 233,00 |

Деятельность дополнительных услуг

Доходная част определена на основании средней цены за услугу.

| Вид услуги | Стоимость за прокат, руб |
| --- | --- |
| Горные качели | 1000 |
| Подъемник | 50 |
| Зип-лайн | 500 |
| Тюбинг | 500 |
| Средняя цена услуги | 512,5 |

|  | 1 кв.23 | 2 кв.23 | 3 кв.23 | 4 кв.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во рабочих часов в день | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Кол-во будних дней в период, дней | 58 | 58 | 66 | 65 |
| Кол-во выходных дней в период, дней | 32 | 32 | 26 | 27 |
| Скидка на недозагруз в будние дни,% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Скидка на недозагруз в выходные дни,% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Кол-во прокатов в будний день | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Кол-во прокатов в выходной день | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Общее кол-во прокатов в период, шт | 602 | 602 | 568,4 | 575,4 |
| Средняя цена услуги | 512,5 | 512,5 | 512,5 | 512,5 |
| Доход за период, тыс. руб. | 308,53 | 308,53 | 291,31 | 294,89 |

  - Расчет затрат

Текущие (операционные) затраты в рамках настоящего проекта для осуществления расчетов условно разделяются на следующие группы:

- прямые материальные (не включая отчисления на заработную плату);

- постоянные накладные;

- затраты на заработную плату;

- налоги, отчисления во внебюджетные фонды;

- затраты на формирование оборотного капитала (из прибыли).

Расчет прямых материальных расходов для реализации услуг сдачи в аренду гриль-беседок представлен в Таблице 17 (аналогичный подход применен и к гостевым домикам).

Таблица 17

| № п/п | Наименование показателя | Значение в год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | 991,54 |
| 2 | Водоснабжение/водоотведение | 103,46 |
| 3 | Непредвиденные расходы, 10% от суммы всех прямых затрат | 109,50 |
| 4 | Всего | 1 204,50 |
| 5 | Максимальная мощность проекта, часов | 42 900,00 |
| 6 | Прямые материальные затраты на единицу услуг (час), тыс. руб. | 0,03 |

Расчет затрат на электроэнергию в рамках максимальной проектной мощности представлен ниже в Таблице 18. Присоединение планируется к сетям электроэнергии присутствующих на сопке Мишенная организаций (достигнута устная договоренность).

Таблица 18

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расход э/э на обогрев пола на 1 кв.м. в час, Вт/м2 | 150 |
| 2 | Отапливаемая площадь, кв.м. | 7,48 |
| 3 | Количество часов за год, требубщих обогрева пола | 14 712 |
| 4 | Расход э/э на обогрев пола в год, кВт | 16 515,41 |
| 5 | Тариф 1 кВт, руб./кВт | 6,943 |
| 6 | Затраты на обогрев пола в год, тыс. руб. | 114,67 |
| 7 | Расход э/э на один светильник для внутреннего помещения, Вт/час | 18 |
| 8 | Количество светильников для одного гриль-домика | 6 |
| 10 | Количества часов, требующих освещения | 19 660 |
| 11 | Расход э/э на внутреннее освещение в год, кВт | 2 123,28 |
| 12 | Тариф 1 кВт, руб./кВт | 6,943 |
| 13 | Затраты на внутреннее освещение в год, тыс. руб. | 14,74 |
| 14 | Расход э/э на один уличный фонарь, Вт/час | 135 |
| 15 | Количество уличных фонарей, шт | 210 |
| 16 | Количество часов в год, требующих освещения | 4380 |
| 17 | Расход э/э на уличное освещение в год, кВт | 124 173,00 |
| 18 | Тариф 1 кВт, руб./кВт | 6,943 |
| 19 | Затраты на уличное освещение в год, тыс. руб. | 862,13 |
| 20 | Всего затраты на э/э в год, тыс. руб. | 991,54 |

Проектом запланировано также подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, норма расхода воды принята на уровне гостиничных комплексов на один номер (с душевой), что фактически может превышать используемые в рамках проекта ресурсы. Однако в целях применения пессимистического подхода, а также в связи с отсутствием норм на аналогичные объекты, был выбран именно этот аналог, как наиболее подходящий. Тарифы на водоотведение и водоснабжение были приятны на уровне максимальных утвержденных тарифов (2023 год).

Таблица 19

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Норма расхода воды в сутки на один гриль-домик, л | 95 |
| 2 | Кол-во гриль-домиков (вместе с хоз. блоком) | 31 |
| 3 | Расход воды в год, куб.м. | 1 074,93 |
| 4 | Тариф на водоснабжение, руб/куб.м. | 55,55 |
| 5 | Тариф на водоотведение, руб/л | 40,7 |
| 6 | Затраты на водоснабжение в год, тыс. руб. | 59,71 |
| 7 | Затраты на водоотведение в год, тыс. руб. | 43,75 |

Помимо затрат на электроэнергию и водоснабжение в составе прямых материальных расходов учтены непредвиденные расходы в размере 10% от прямых материальных затрат (109,50 тыс. руб. в год), что снижает риск недополучения операционной прибыли в рамках проекта.

Прямые материальные расходы на деятельность кафетерия включают в себя расходы на закуп товара/продукции, электроэнергию и пр. И запланированы на уровне 6000 руб./средний чек.

Постоянные накладные расходы включают в себя (Таблица 20):

Таблица 20

| № п/п | Наименование статьи затрат | Значение в год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уборочный инвентарь, моющие средства и т.п. | 150,00 |
| 2 | Охрана объекта | 840,00 |
| 3 | Аренда земли | 240,00 |
| 4 | Страхование объекта | 120,00 |
| 5 | Текущие ремонтные работы по поддержанию объектов | 360,00 |
| 6 | Связь, интернет | 120,00 |
| 7 | Реклама | 600,00 |
| 8 | Сопутствующие материалы для сдачи в аренду (уголь, жидкость для розжига и т.п.) | 240,00 |
|  | Непредвиденные расходы | 2 183,00 |
|  | Итого | 4 853,00 |

Основная масса указанных выше расходов заложена на уровне среднерыночных с учетом отдаленности региона.

Расчет затрат на охрану объекта представлен в Таблице 21.

Таблица 21

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тариф по услугам охранной организации ("кнопка-пульт"), тыс. руб. в мес | 10,00 |
| 2 | Стоимость услуг ("кнопка-пульт") в год, тыс. руб. | 120,00 |
| 3 | Стоимость услуг охранника в смене, тыс. руб. в мес | 30,00 |
| 4 | Количество охранников в смене | 2 |
| 5 | Стоимость услуг охранников в год, тыс. руб. | 720,00 |
|  | Затраты на охрану объекта, тыс. руб. | 840,00 |

Расчет затрат на оплату труда после выхода на проектную мощность представлен в Таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование | Кол-во , чел | Величина базового оклада на 1 чел тыс.руб/мес | Величина северного коэф. на 1 чел тыс.руб/мес | Величина районного коэф. на 1 чел тыс.руб/мес | Величина зарплаты на 1 чел тыс.руб/мес | Величина зарплаты тыс.руб/мес | Величина зарплаты тыс.руб/кв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат управления, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 165,00 | 495,00 |
| 1.1 | Директор | 1 | 29,17 | 17,50 | 23,33 | 70,00 | 70,00 | 210,00 |
| 1.2. | Бухгалтер | 1 | 20,83 | 12,50 | 16,67 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| 1.3. | Заведующий хозяйством | 1 | 18,75 | 11,25 | 15,00 | 45,00 | 45,00 | 135,00 |
| 2 | Основной производственный персонал, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 710,00 | 2 130,00 |
| 2.1 | Администратор | 2 | 18,75 | 11,25 | 15,00 | 45,00 | 90,00 | 270,00 |
| 2.2 | Уборщица | 4 | 12,50 | 7,50 | 10,00 | 30,00 | 120,00 | 360,00 |
| 2.3. | Дворник | 2 | 12,50 | 7,50 | 10,00 | 30,00 | 60,00 | 180,00 |
| 2.4. | Персонал кафететрия | 4 | 20,83 | 12,50 | 16,67 | 50,00 | 200,00 | 600,00 |
| 2.5. | Персонал обслуживания доп услуг | 6 | 16,67 | 10,00 | 13,33 | 40,00 | 240,00 | 720,00 |
| Итого затраты на персонал за период |  |  |  |  |  |  | 875,00 | 2 625,00 |
| Итого затраты на персонал в год |  |  |  |  |  |  |  | 10 500,00 |

Налоги и отчисления во внебюджетные фонды заложены в финансовую модель с учетом следующих предпосылок (Таблица 23).

Таблица 23

| № п/п | Наименование налогов | Ставка налога (сумма налога) по 4 кв. 2024г. | Ставка налога (сумма налога) начиная с 1 кв. 2025г | Налогооблагаемая база | Период начисления (дней) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПФР | 6% | 6% | ФОТ | Согласно схеме выплаты заработной платы для различных групп персонала |
| 2 | ФСС | 1,5% | 1,5% |  |  |
| 3 | ФФОМС | 0,1% | 0,15 |  |  |
| 5 | Налог на прибыль | 0% | 12,00% | Разница между доходами и расходами | 90 |
| 6 | Налог на имущество организаций | 0% | 0,35% | Среднегодовая стоимость имущества | 365 |

Для расчета затрат на формирование оборотного капитала была проанализирована планируемая схема работы с контрагентами в части формирования основных балансовых статей (Запасы, Дебиторская задолженность, Кредиторская задолженность) с учетом отсутствия отсрочки по оплате с физическими лицами, т.к. оплата аренды происходит по факту ее осуществления. Итоги данного анализа использованы в финансовой модели и приведены в Таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Наименование вида затрат в оборотном капитале | Период оборота, в днях |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запасы сырья и материалов | 30 |
| 2 | Незавершенное производство | 0 |
| 3 | Готовая продукция | 0 |
| 4 | Дебиторская задолженность | 5 |
| 5 | Резерв денежных средств | 30 |
| 6 | Кредиторская задолженность | 15 |
| 7 | Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами | 30 |
| 8 | Расчеты с персоналом | 15 |

  - Расчет величины выручки и затрат

Расчет величины выручки по проекту приведен в Приложении 2 к настоящему Бизнес-плану.

Расчет величины затрат по проекту приведен в Приложении 3 к настоящему Бизнес-плану.

  - Потребность в оборотных средствах

Расчет потребности в оборотных средствах по проекту приведен в Приложении 4 к настоящему Бизнес-плану.

  - Инвестиционные затраты

Расчет инвестиционных издержек по проекту приведен в Приложении 5 к настоящему Бизнес-плану.

  - Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

Расчет прибылей, убытков и денежных потоков по проекту приведен в Приложении 6 к настоящему Бизнес-плану.

  - Источники, формы и условия финансирования

Общая стоимость проекта составляет 73 123,17 тыс. руб.

Предполагается финансирование проекта за счет  займа учредителя / инвестора / Фонд поддержки предпринимательства Камчатского края, средств субсидий Камчатского края, а также за счет получения дохода от проекта (1-ой и 2-ой очередей его реализации).

Планируемый расчет привлечения финансирования приведен в Приложении 7 к настоящему Бизнес-плану.

Прогнозируемый балансовый отчет приведен в Приложении 8 к настоящему Бизнес- плану.

  - Оценка экономической эффективности проекта

Коэффициенты финансовой оценки проекта (поквартально) приведены в Приложении 9 к настоящему Бизнес-плану.

Общие показатели оценки проекта (Таблица 25):

Таблица 25

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Простой срок окупаемости, лет | 7,2 |
| 2 | Внутренняя норма рентабельности (IRR), % | 18,9% |
| 3 | Ставка дисконтирования, % годовых | 15% |
| 4 | Срок прогнозирования с момента первоначальных инвестиций (1 кв. 20), лет | 10 (40 кварталов) |
| 5 | Чистая текущая стоимость проекта (NPV), тыс. руб. | 7 680,95 |
| 6 | Дисконтированный срок окупаемости, лет | 9,6 |
| 7 | Минимальное положительное значение Ebitda за 4 квартала на эксплуатационной фазе, тыс. руб. | 1 517,0 |
| 8 | Среднее значение Ebitda за 4 квартала на эксплуатационной фазе, тыс. руб. | 19 252,0 |
| 9 | Среднее Debt/Ebitda на эксплуатационной фазе | 2,62 |
| 10 | Минимальный DSCR за период погашения финансовых обязательств | 1,60 |
| 11 | Общая сумма налогов (региональный бюджет), тыс. руб. | 7 283,43 |
| 12 | Общая сумма налогов (федеральный бюджет), тыс. руб. | 2 858,44 |
| 13 | Общая сумма отчислений во внебюджетные фонды, тыс. руб. | 2 760,81 |
| 14 | Размер инвестиций на одно рабочее место, тыс. руб. | 3 482,05 |
| 15 | Производительность труда на 1 сотрудника, тыс. руб. | 5,15 |

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что данный проект является экономически эффективным. Чистая текущая стоимость проекта положительна, что также свидетельствует об экономической выгоде для инвестора.

Высокое значение внутренней нормы прибыли, превышающее ставку дисконтирования отражает существенный запас прочности.

Тот факт, что значение коэффициента покрытия долга больше 1 говорит о достаточности генерируемого денежного потока для погашения текущих и плановых обязательств.

Простой срок окупаемости проекта (7,2 года) и дисконтированный срок окупаемости проекта (9,6 лет) ниже амортизационного срока полезного использования возводимых объектов (10 лет). Кроме того, стоит учесть, что период инвестиционной фазы приходится на 2020-2025гг. (50% прогнозирования), в расчет доходной части для окупаемости мне учтены доходы от сдачи в аренду гриль-домиков на протяжении 2020-2022гг. (до момента оформления земельного участка).

По результатам данного анализа данный проект признается экономически эффективным.

Раздел 7. 	ОЦЕНКА РИСКОВ

  - Анализ чувствительности проекта

Анализ чувствительности проекта проводился с целью отслеживания степени влияния показателей продаж и цен (доходности), а также уровня прямых материальных  и постоянных накладных затрат на основные показатели эффективности проекта:

- Чистую приведенную стоимость (NPV);

- Дисконтированный срок окупаемости проекта;

- Внутреннюю норму прибыли (IRR).

Влияние факторов на чистую приведенную стоимость (NPV, тыс. руб.), за 100% принято значение, использованное в модели с учетом вышеописанных допущений (Таблица 26).

Таблица 26

| Продажи Затраты | 100% | 98% | 97% | 96% | 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 7 680,95 | 7 455,07 | 7 108,04 | 4 361,54 | < 0 |
| 105% | 7398,58 | 6 906,26 | 2 159,44 | < 0 | < 0 |
| 110% | 6 449,87 | 3 556,81 | < 0 | < 0 | < 0 |
| 115% | 2 501,64 | < 0 | < 0 | < 0 | < 0 |
| 120% | < 0 | < 0 | < 0 | < 0 | < 0 |

Влияние факторов на простой срок окупаемости (лет), за 100% принято значение, использованное в модели с учетом вышеописанных допущений (Таблица 27).

Таблица 27

| Продажи Затраты | 100% | 98% | 97% | 96% | 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 7,2 | 7,21 | 7,26 | 7,4 | 7,6 |
| 105% | 7,20 | 7,30 | 7,44 | 7,69 | 7,88 |
| 110% | 7,22 | 7,47 | 7,77 | 7,92 | 8,04 |
| 115% | 7,37 | 7,81 | 7,97 | 8,07 | 8,16 |
| 120% | 7,03 | 7,29 | 7,59 | 8,18 | 8,31 |

Влияние факторов на внутреннюю норму прибыли (IRR, %), за 100% принято значение, использованное в модели с учетом вышеописанных допущений (Таблица 28). Критичным признается значение меньше ставки дисконтирования (ставки кредитования), равной 15%.

Таблица 28

| Продажи Затраты | 100% | 98% | 97% | 96% | 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 18,9 | 17,57 | 16,94 | 15,31 | < 15 |
| 105% | 18,02 | 16,77 | 15,14 | < 15 | < 15 |
| 110% | 17,22 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| 115% | 16,42 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| 120% | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |

Как видно из представленных выше таблиц проект показывает наличие запаса прочности к неблагоприятным изменениям цены, прямых материальных и постоянных накладных расходов.

Так, при одновременном снижении цен на 3% и росте прямых материальных и постоянных накладных затрат до 5% на анализируемом сроке (40 кварталов) значение NPV (чистой приведенной стоимости) положительно, простой срок окупаемости не превышает срок амортизации возводимых объектов и срок прогнозирования, внутренняя норма прибыли превышает ставку дисконтирования.

Следует учесть, что финансовая модель по проекту построена с учетом пессимистического подхода, а именно:

- наличием в составе прямых материальных расходов непредвиденных расходов;

- наличием в составе накладных расходов непредвиденных расходов;

- существенные размеры скидок на недозагрузку в реализации услуг;

- постепенный выход на проектную мощность в соответствии с очередями реализации проекта.

Таким образом в случае возникновения необходимости понижения цены/объема продаж либо увеличении прямых материальных расходов предприятие будет обладать необходимым количеством ресурсов для своевременного покрытия своих обязательств, а также обеспечения бесперебойного процесса оказания услуг.

  - Оценка проектных рисков

В рамках данного раздела производится анализ рисков по проекту. Оценка рисков производится по следующей градации: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий. Был проведен анализ рисков проекта, в результате которого получены следующие данные:

- Риск недофинансирования проекта.

Уровень риска: средний.

Проектом предусмотрено финансирование за счет собственных средств учредителя либо привлечения инвестора на условиях беспроцентного займа.

В случае отсутствия необходимой суммы у собственника либо прекращение/недостаток в финансировании со стороны инвестора существует риск недофинансирования проекта, и, как следствие, отставание в этапах реализации проекта.

Способ минимизации риска: следует учесть, что финансовая модель построена с учетом пессимистического прогноза, предусматривающего поэтапный выход на проектную мощность и высокое значение скидки на «недозагрузку». На самом деле, после начала эксплуатационной фазы проект может выйти на 100-процентную мощность (в соответствии с очередями реализации проекта) за счет своей уникальности и социальной значимости для Камчатского края, что сократит необходимую сумму для финансирования.

- Риск увеличения стоимости проекта.

Уровень риска – низкий.

Данный риск присутствует на инвестиционной фазе проекта в случае удорожания каких-либо материалов/работ/транспортных средств в результате изменения экономической ситуации в стране. Стоит отметит, что учитывая негативное влияние пандемии, внешней политики, данный риск реализован. Так, стоимость гриль-беседки с момента начала реализации проекта до текущей даты выросла на 122,5%.

Способ минимизации риска: основой для расчетов общей стоимости проекта является цены на соответствующих сайтах в сети Интернет. Кроме того, на период реализации 2-ой и 3-ей очередей проекта заложено удорожание стоимости гриль-беседок по текущей стоимости (850 тыс. руб. за шт)

Также следует учесть, что финансирование проекта предусматривает привлечение сторонних инвесторов, и, в случае, удорожания стоимости проекта возможно привлечение большего количества средств (инвестиций).

- Риск конкурентной борьбы.

Уровень риска – низкий.

Проект является уникальным по своим техническим характеристикам и социальной направленности для Камчатского края.

- Риск недостижения заданных параметров проекта

Уровень риска – низкий.

Риск невыполнения планируемого объема реализации услуг.

Способ минимизации риска: при планировании доходов по проекту учтен пессимистический прогноз, а именно:

- объемы оказания услуг заложены с высокой скидкой на недозагрузку;

- учтена возможная сезонность спроса на оказываемые услуги;

- в составе прямых и постоянных накладных расходов заложены непредвиденные расходы в размере 10% от общей суммы расходов;

- финансовой моделью предусмотрен поэтапный выход на проектную мощность.

- Маркетинговый риск

Уровень риска – низкий.

Риск отсутствия информирования потенциальных клиентов.

Способ минимизации риска: программой маркетинга предусмотрено активное продвижение проекта посредством рекламы в СМИ и соц. Сетях. Также стоит учесть, что такой уникальный проект по своей социальной значимости не может остаться незамеченным среди жителей Камчатского края, являющегося закрытым и территориально удаленным регионом от Центральной части Российской Федерации.

Приложение к бизнес-плану:

Приложение №1.	План-график инвестиций по проекту

Приложение №2.	Расчет величины выручки

Приложение №3. Расчет величины затрат

Приложение №4. Потребность в чистом оборотном капитале

Приложение №5. Инвестиционные затраты и вложения собственных средств

Приложение №6. Отчет о прибылях и убытках

Приложение №7. График привлечения финансирования

Приложение №8. Коэффициенты финансовой оценки

Приложение №9. Прогнозируемый балансовый отчет

Без учета иностранцев, прибывших на круизных судах

Справочно: согласно аналогичному отчету за 2017 год, рост показателя относительно 2016 года составил  +20,0%, в т.ч. по гражданам РФ +19,5%, по иностранным гражданам +27,9%.

указано распределение для 12% налоговых отчислений, в первые 5 лет отчисления идут в региональный бюджет